令和７年度巣鳥第３・４団地解体工事　特記仕様書

１．工事概要

（１）団地名称　　巣鳥第３団地 木造平屋 1棟1戸(179号)

木造二階 2棟2戸(183、188号)

巣鳥第４団地 木造平屋 3棟3戸(193、199、242号)

（２）団地住所　　京都郡みやこ町豊津

（３）工事期間　　契約日　～　令和8年2月27日

２．工事時の注意点

（１）工事の範囲

・解体工事　一式

巣鳥第３団地 木造平屋 1棟1戸(179号)

木造二階 2棟2戸(183、188号)

巣鳥第４団地 木造平屋 3棟3戸(193、199、242号)

（２）団地内や近隣住民等の対応

・工事車両の通行経路は、予め建築課の承認を得ること。

・工事の方法、時間帯等の説明を事前に近隣住民に行うこと。また、工事竣工時においても完了協議を隣接住民と行うこと。

・本団地は、住民が住居しているため、作業には十分に注意すること。

・工事等でのトラブルは、受注者が誠意を持って対応、処理すること。

（３）産業廃棄物の処理および数量

・産業廃棄物は速やかに処分場へ搬出し、施設利用者等に支障が出ないよう配慮すること。

・最終搬出後は速やかに担当課へ「数量一覧表」を提出すること。また、マニフェストのＥ票の取得に時間を要する場合は、竣工図書における仮資料としてＡ表の写しを綴ることは差し支えない。

（４）石綿含有建材の除去および処理

・大気汚染防止法及び石綿障害予防規則等の諸法令に基づき、事前調査の実施、ばく露防止措置、作業記録、アスベスト含有建材の適切な取り扱い等を徹底し、施工すること。

※みやこ町建築課において、事前にアスベスト含有調査を実施済み。事前調査報告書については、建築課にて閲覧可。

・事前調査結果等については、電子システムにより労働基準監督署に届出するこ

と。

３．その他

・施工計画書や安全訓練時の指導事項には、『建築物解体工事共通仕様書（国土交通省官庁営繕部発行）』を参照すること。