豊津小学校旧校舎解体工事　特記仕様書

１．工事名称：豊津小学校旧校舎解体工事

２．工事場所：福岡県京都郡みやこ町豊津

３．工事概要

・豊津小学校旧校舎解体工事　一式

校舎解体　　　　　Ａ＝３，４５４㎡

空調機械室解体　　Ａ＝４５㎡

渡り廊下解体　　　Ａ＝８２．５㎡

４．工事条件等

１）同一構内の新しい豊津小学校校舎では通常の授業が行われているため、登下校時の工事作業につい

ては事故が無いように注意すること。本工事の始業は児童の登校後が望ましいと考えられるため学

校教育課と協議を要する。（授業参観・学校イベント等により、日中の作業が難しい日も含まれる。）

２）その他の事情により不測の制約を受ける場合は、本解体工事においても、必要に応じて協議を行うこと。

３）工事の範囲と実施可能な時期については、必要に応じて学校教育課や学校側と事前協議を行い、協

議内容に従って施工すること。

４）散水車などで水源を確保し、解体施工時に湿潤できる状態を保つこと。

５）隣接工事が行われている場合は、協議を行うこと。

６）児童の安全確保策について十分留意すること。（仮囲い、騒音対策、重機、散水、上水）

７）校舎やその他施設での備品（すなわち混合廃棄物を指す）の数量増減は原則変更しない。

８）空調のフロン回収は、関係法令に基づき適正に処理すること。

９）施工計画書や安全訓練時の指導事項等には、『建築物解体工事共通仕様書（国土交通省官庁営繕部

発行）』を参照すること。

１０）工事等でのトラブルは、受注者が誠意をもって対応、処理すること。